РЕШЕНИЕ Собрания депутатов города Снежинска

от 21 октября 2010 года № 205

г. Снежинск

Челябинской области

О внесении изменений в городскую целевую

Программу строительства и реконструкции

автомобильных дорог на территории города

Снежинска на период 2009 - 2011 гг.

(с прогнозом до 2020 г.).

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 138 «Об утверждении Положения «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Внести в  городскую целевую Программу строительства и реконструкции автомобильных дорог на территории города Снежинска на период 2009 - 2011 гг. (с прогнозом до 2020 г.), утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 06.11.2008 г. № 160, следующие изменения:

- наименование Программы изложить в новой редакции:

«Городская целевая Программа строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог на территории города Снежинска на период 2009 – 2011 гг. (с прогнозом до 2020 г.)»;

2) пункт «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования  – 955,40 млн. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета – 302,61 млн. руб.;

из средств областного бюджета – 545,74 млн. руб.;

из средств местного бюджета  –  107,05 млн. руб.

Объем финансирования в 2009 году – 2,7 млн. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета – 2,7 млн. руб.;

из средств областного бюджета – 0,0 млн. руб.;

из средств местного бюджета – 0,0 млн. руб.

Объем финансирования в 2010 году – 24,52 млн. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета – 0,0 млн. руб.;

из средств областного бюджета – 0,0 млн. руб.;

из средств местного бюджета – 24,52 млн. руб.

Объем финансирования в 2011 году – 105,77 млн. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета – 0,0 млн. руб.;

из средств областного бюджета – 92,74 млн. руб.;

из средств местного бюджета – 13,03 млн. руб.

Объем финансирования в 2012 - 2015 годах – 370,88 млн. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета – 77,88 млн. руб.;

из средств областного бюджета – 263,00 млн. руб.;

из средств местного бюджета – 30,0 млн. руб.

Объем финансирования в 2016 - 2020 годах – 451,50 млн. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета – 222,0 млн. руб.;

из средств областного бюджета – 190,00 млн. руб.;

из средств местного бюджета – 39,5 млн. руб.»;

3) пункт «Индикативные показатели и ожидаемые конечные результаты реализации Программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«- строительство 4,35 км новых автодорог;

- реконструкция 7,89 км существующих улиц;

- капитальный ремонт 20,55 км существующих улиц и дорог;

- оптимизация показателей транспортной инфраструктуры по пропускной способности и интенсивности движения;

- снижение уровня аварийности на городских автодорогах;

- снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду»;

- раздел 2 Программы «Цель Программы» изложить в новой редакции:

«Программа разработана на период 2009 - 2011 годов с прогнозом до 2020 года с целью совершенствования и развития сети автомобильных дорог города в соответствии с Генеральным планом г. Снежинска, снижения уровня аварийности на дорогах, улучшения качества грузо- и пассажироперевозок»;

- раздел 3 Программы «Система мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

«Основными направлениями развития сети автомобильных дорог города Снежинска являются:

- реконструкция наиболее загруженных автомобильных дорог и перевод их в более высокую категорию;

- строительство новых автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия;

- капитальный ремонт существующих автомобильных дорог.

Программой предусмотрено построить 4,35 км, реконструировать 7,89 км и капитально отремонтировать 20,55 км автодорог общего пользования.

Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении»;

- абзац второй раздела 4 Программы изложить в новой редакции:

«Общая сумма инвестиций составляет – 955,40 млн. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета – 302,61 млн. руб.;

из средств областного бюджета – 545,74 млн. руб.;

из средств местного бюджета  –  107,05 млн. руб.»;

- абзац первый раздела 5 Программы «Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения» изложить в новой редакции:

«Общее управление реализацией Программы осуществляет заказчик-координатор Программы – администрация города Снежинска»;

- раздел 6 Программы «Результаты реализуемой Программы» изложить в новой редакции:

«В планируемый период предусматривается:

- строительство 4,35 км новых автодорог, что позволит включить в транспортную сеть микрорайоны перспективной застройки и разгрузить существующие автодороги;

- реконструкция 7,89 км существующих улиц для приведения их характеристик в соответствие с требованиями категорий, предусмотренных Генеральным планом г. Снежинска;

- капитальный ремонт 20,55 км существующих автомобильных дорог с целью поддержания покрытий дорог в проезжем состоянии в соответствии с техническими нормативами и регламентами;

- снижение уровня аварийности на автодорогах за счет улучшения качества дорожного покрытия и оптимизации режима движения;

- снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду за счет оптимизации показателей транспортной инфраструктуры по пропускной способности и интенсивности движения»;

9) Приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Снежинска						М. Е. Железнов

Приложение

к решению Собрания депутатов города Снежинска

от 21.10.2010 г. № 205

Приложение

к Программе строительства и реконструкции

автомобильных дорог на территории города Снежинска

на период 2009 - 2011 гг. (с прогнозом до 2020 г.)

| Перечень мероприятий городской целевой Программы строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог на территории Снежинского городского округа на период 2009 - 2011 годов (с прогнозом до 2020 г.) |
| --- |
| I. Автомобильные дороги местного значения, подлежащие строительству, реконструкции |
| № п/п | Наименование объекта | Характеристика автомобильных дорог | Финансирование, млн. руб. |
|  |  | Протяжен-ность (км) | а/бетон | щебень | грунт | По источ-никам | Всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2015 | 2016-2020 |
| 1 | Строительство улицы Ломинского (от улицы Нечая до улицы Широкой) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 0,95 |  |  |  |  | 79,17 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 77,88 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 79,17 | 1,29 |  |  | 77,88 |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство улицы № 27А (от улицы Ломинского до улицы Транспортной) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 0,60 |  |  |  |  | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| 3 | Строительство улицы № 28 (от улицы Ломинского до проспекта Мира) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 0,80 |  |  |  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 35,00 |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |
| 4 | Реконструкция улицы Пионерской (от улицы Школьной до улицы Первомайской) в жилом поселке № 2 города Снежинска (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 0,57 |  | 0,57 |  |  | 27,07 | 0,00 | 0,00 | 12,57 | 14,50 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 24,50 |  |  | 12,00 | 12,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 2,57 |  |  | 0,57 | 2,00 |  |
| 5 | Реконструкция улицы Уральской (от улицы Строителей до улицы Чуйкова) в жилом поселке № 2 города Снежинска (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 0,28 |  | 0,28 |  |  | 12,28 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 12,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 12,00 |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,28 |  |  | 0,28 |  |  |
| 6 | Реконструкция улицы Пушкина (от улицы Строителей до улицы Первомайской) в жилом поселке № 2 города Снежинска (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 0,21 |  | 0,21 |  |  | 9,21 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 9,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 9,00 |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,21 |  |  | 0,21 |  |  |
| 7 | Реконструкция улицы Зеленая от ул. Чапаева до ул. Лесная в жилом поселке № 2 города Снежинска (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 0,28 |  | 0,28 |  |  | 12,28 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 12,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 12,00 |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,28 |  |  | 0,28 |  |  |
| 8 | Реконструкция улицы Молодежной в жилом поселке № 2 города Снежинска (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 0,36 |  | 0,36 |  |  | 15,36 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 15,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,36 |  |  | 0,36 |  |  |
| 9 | Реконструкция улицы Северной в жилом поселке № 2 города Снежинска (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 1,33 |  | 1,33 |  |  | 66,33 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 65,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 55,00 |  |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 11,33 |  |  | 1,33 | 10,00 |  |
| 10 | Реконструкция улицы Чуйкова (от улицы Забабахина до улицы Чкаловской) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 0,45 | 0,30 |  | 0,15 |  | 17,18 | 1,44 | 0,00 | 15,74 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 1,44 | 1,44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 15,74 |  |  | 15,74 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция улицы Феоктистова (от проспекта Щелкина до улицы Ломинского) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 1,50 | 1,50 |  |  |  | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 70,00 |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 8,00 |  |  |  | 8,00 |  |
| 12 | Реконструкция улицы Транспортной (от улицы Дзержинского до улицы Широкой) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 1,96 | 1,96 |  |  |  | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 80,00 |  |  |  |  | 80,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 18,00 |  |  |  |  | 18,00 |
| 13 | Реконструкция проспекта Мира (от улицы Нечая до улицы Широкой) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 0,95 | 0,95 |  |  |  | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 47,50 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 77,50 |  |  | 35,00 | 42,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 10,00 |  |  | 5,00 | 5,00 |  |
| 14 | Реконструкция автодороги 1В (от КПП-1 до поворота на пос. Сокол) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 6,75 | 6,75 |  |  |  | 169,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,50 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 110,00 |  |  |  |  | 110,00 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 9,50 |  |  |  |  | 9,50 |
| 15 | Реконструкция автодороги 1К (от автодороги 1В до автодороги Касли - Тюбук) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 3,59 | 3,59 |  |  |  | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 56,00 |  |  |  |  | 56,00 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 30,00 |  |  |  |  | 30,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 6,00 |  |  |  |  | 6,00 |
| 16 | Реконструкция улицы Широкой (от улицы Транспортной до КПП-2) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 3,60 | 3,60 |  |  |  | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 56,00 |  |  |  |  | 56,00 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 30,00 |  |  |  |  | 30,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 6,00 |  |  |  |  | 6,00 |
| 17 | Реконструкция автодороги по улице Ломинского города Снежинска с устройством гостевых автостоянок на 26 машиномест | 0,74 | 0,74 |  |  |  | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 1,01 |  | 1,01 |  |  |  |
| 18 | Реконструкция внутриквартального проезда по улице Забабахина города Снежинска с устройством гостевой автостоянки на 22 машиноместа | 0,50 | 0,50 |  |  |  | 1,45 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 1,45 |  | 1,45 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  |  |  |  | 933,34 | 2,73 | 2,46 | 105,77 | 370,88 | 451,50 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 302,61 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 77,88 | 222,00 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 545,74 | 0,00 | 0,00 | 92,74 | 263,00 | 190,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 84,99 | 0,00 | 2,46 | 13,03 | 30,00 | 39,50 |
| II. Автомобильные дороги местного значения, подлежащие капитальному ремонту |
| 19 | Капитальный ремонт улицы Свердлова и улицы 40 лет Октября от ул. Cвердлова до ул. Победы | 3,24 | 3,24 |  |  |  | 17,49 | 0,00 | 17,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 17,49 |  | 17,49 |  |  |  |
| 20 | Капитальный ремонт участка подъезда к городу Снежинску от автодороги Тюбук - Кыштым | 9,43 | 9,43 |  |  |  | 2,46 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 2,46 |  | 2,46 |  |  |  |
| 21 | Капитальный ремонт участков улиц Забабахина и Комсомольской | 4,02 | 4,02 |  |  |  | 2,11 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 2,11 |  | 2,11 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  |  |  |  | 22,06 | 0,00 | 22,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 22,06 | 0,00 | 22,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 955,40 | 2,73 | 24,52 | 105,77 | 370,88 | 451,50 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 302,61 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 77,88 | 222,00 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 545,74 | 0,00 | 0,00 | 92,74 | 263,00 | 190,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 107,05 | 0,00 | 24,52 | 13,03 | 30,00 | 39,50 |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа					О. П. Карпов

Начальник управления градостроительства

и землеустройства администрации

города Снежинска								С. Ю. Потеряев

Начальник организационно-

юридического отдела							А. М. Третникова

Рассылка:

Администрация – 1

Финуправление - 1

УГиЗ – 1

Газета – 1

Комитет экономики - 1

Черных Е. А.

Канищева Е. Г.