РЕШЕНИЕ Собрания депутатов города Снежинска

от 21 октября 2010 года № 207

г. Снежинск

Челябинской области

О согласовании изменений

в городскую целевую Программу

«Чистая вода» на территории

Снежинского городского округа на 2010 – 2015 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 138 «Об утверждении Положения «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Согласовать следующие изменения в городскую целевую Программу «Чистая вода» на территории Снежинского городского округа на 2010 – 2015 гг., утвержденную постановлением главы администрации города Снежинска от 23.03.2010 г. № 396 (в редакции, согласованной решением Собрания депутатов города Снежинска от 19.08.2010 г. № 149):

1) пункт «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы – 1625,33 млн. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 1000,0 млн. рублей;

областной бюджет  – 500,0 млн. рублей;

местный бюджет – 125,33 млн. рублей»;

2) абзац седьмой пункта 13 раздела VI Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы – 1625,33 млн. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 1000,0 млн. рублей;

областной бюджет – 500,0 млн. рублей;

местный бюджет – 125,33 млн. рублей»;

3) Приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Направить изменения в городскую целевую Программу «Чистая вода» на территории Снежинского городского округа на 2010 – 2015 гг. в администрацию города Снежинска для утверждения.

Глава города Снежинска					            М. Е. Железнов

Приложение

к решению Собрания депутатов города Снежинска

от 21.10.2010 г. № 207

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к городской целевой Программе «Чистая вода»на территории Снежинского городского округа на 2010 - 2015 годы |
|  |  | Перечень мероприятий городской целевой Программы «Чистая вода» на территории Снежинского городского округа на 2010 - 2015 годы |  |
| № п/п | Муниципальное образование (район, населенный пункт) | Наименование мероприятия | Наличие проектной документации, наличие экспертизы | Финансирование мероприятий программы, млн. руб. |  |  | Краткое обоснование |
|  |  |  |  | Источник | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | всего |  |
| 1. | Снежинский городской округ | Строительство очистных сооружений бытовых сточных вод в городе Снежинск производительностью 40 тысяч куб. метров в сутки | Заключения экспертизы № 74-1-4-0398-10 от 25.05.2010 г., № 74-1-3-0429-10 от 02.06.2010 г. | ФБ |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  | 600,00 | существующие соо-ружения устарели, отсутствует резерв пропускной способности |
|  |  |  |  | ОБ |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  | 300,00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 4,00 | 5,00 | 5,21 |  |  | 14,21 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 304,00 | 305,00 | 305,21 | 0,00 | 0,00 | 914,21 |  |
| 2. | Снежинский городской округ | Строительство самотечного канализационного коллектора диаметром 1000 миллиметров к очистным сооружениям бытовых сточных вод (город Снежинск) | Заключения экспертизы № 74-1-4-0220-10 от 26.03.2010 г., № 74-1-3-0360-10 от 14.05.2010 г. | ФБ |  | 130,00 | 130,00 | 140,00 |  |  | 400,00 | существующий коллектор устарел, отсутствует резерв пропускной способности |
|  |  |  |  | ОБ |  | 65,00 | 65,00 | 70,00 |  |  | 200,00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 9,49 | 10,00 | 10,00 |  |  | 29,49 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 204,49 | 205,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 629,49 |  |
| 3. | Снежинский городской округ | Проектирование и строительство очистных сооружений бытовых сточных вод поселка Сокол | План ПИР 2010 г. | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0,00 | существующие соо-ружения устарели, отсутствует этап биологической очистки |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,58 | 20,00 |  |  |  |  | 20,58 |  |
|  |  |  |  |  | 0,58 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,58 |  |
| 4. | Снежинский городской округ | Проектирование и строительство системы централизованного водоотведения в поселке Б. Береговой (трубопроводы, очистные сооружения) | План ПИР 2012 г. | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0,00 | отсутствие системы |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 5,00 | 10,00 | 12,45 |  | 27,45 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 12,45 | 0,00 | 27,45 |  |
| 5. | Снежинский городской округ | Проектирование и строительство разгрузочного водовода диаметром 600 мм, длиной 2900 м от колодца 49а насосной станции 2-го подъема до проспекта Щелкина (город Снежинск) | План ПИР 2014 г. | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0,00 | генеральный план города |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 4,00 |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  |
| 6. | Снежинский городской округ | Проектирование и строительство системы водоснабжения в деревне Ключи (скважина, насосная, водопровод с водоразборными колонками) | План ПИР 2010г. | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0,00 | отсутствие водоснабжения |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,60 |  | 20,00 |  |  |  | 20,60 |  |
|  |  |  |  |  | 0,60 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,60 |  |
| 7. | Снежинский городской округ | Проектирование и строительство очистных сооружений ливневых сточных вод (город Снежинск) | План ПИР 2015 г. | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0,00 | отсутствие очистных сооружений |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 8. | Снежинский городской округ | Проектирование и строительство коллекторов и насосной перекачивающей станции ливневых сточных вод (город Снежинск) | План ПИР 2014 г. | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0,00 | отсутствие коллекторов и насосных станций |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 4,00 |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  |
| Итого: |  |  | ФБ | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |
|  |  |  |  | МБ | 1,18 | 33,49 | 40,00 | 25,21 | 20,45 | 5,00 | 125,33 |  |
|  |  |  |  |  | 1,18 | 528,49 | 535,00 | 535,21 | 20,45 | 5,00 | 1 625,33 |  |

Согласовано:

Заместитель главы городского округа					О. П. Карпов

Начальник управления градостроительства

и землеустройства администрации

города Снежинска								С. Ю. Потеряев

Начальник организационно-

юридического отдела							А. М. Третникова

Рассылка:

Администрация – 1

Финуправление - 1

УГиЗ – 1

Газета – 1

Комитет по экономике - 1

Черных Е. А.

Канищева Е Г.