от 29 декабря 2010 года № 308

г. Снежинск

Челябинской области

О внесении изменений в городскую

целевую Программу строительства, реконструкции

и капитального ремонта автомобильных дорог

на территории города Снежинска

на период 2009 - 2011 гг. (с прогнозом до 2020 г.)

В соответствии с Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г № 138, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Внести в городскую целевую Программу строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог на территории города Снежинска на период 2009 - 2011 гг. (с прогнозом до 2020 г.), утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 06.11.2008 г. № 160 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 21.10.2010 г. № 205), следующие изменения:

1)  пункт «Объемы финансирования мероприятий Программы» паспорта

Программы  изложить в новой редакции:

«Общий объём финансирования  – 997,044 млн. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета – 563,95 млн. руб.;

из средств областного бюджета – 331,745 млн. руб.;

из средств местного бюджета  –  101,349 млн. руб.

Объем финансирования в 2009 году – 2,73 млн. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета – 2,73 млн. руб.;

из средств областного бюджета – 0;

из средств местного бюджета – 0.

Объем финансирования в 2010 году – 21,069 млн. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета – 0;

из средств областного бюджета – 0;

из средств местного бюджета – 21,069 млн. руб.

Объем финансирования в 2011 году – 55,425 млн. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета – 0;

из средств областного бюджета – 49,745 млн. руб.;

из средств местного бюджета – 5,680 млн. руб.

Объем финансирования в 2012-2015 годах – 207,22 млн. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета – 94,72 млн. руб.;

из средств областного бюджета – 90,0 млн. руб.;

из средств местного бюджета – 22,50 млн. руб.

Объем финансирования в 2016-2020 годах – 710,60 млн. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета – 466,50 млн.руб.;

из средств областного бюджета – 192,00 млн. руб.;

из средств местного бюджета – 52,10 млн. руб.»;

2) пункт «Индикативные показатели и ожидаемые конечные

результаты реализации Программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«- строительство 2,35 км новых автодорог;

- реконструкция 23,07 км существующих улиц;

- капитальный ремонт 9,84 км существующих улиц и дорог,

6 523 кв.м. существующей площади;

- оптимизация показателей транспортной инфраструктуры по пропускной способности и интенсивности движения;

- снижение уровня аварийности на городских автодорогах;

- снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду»;

3) раздел 3 Программы «Система мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

«Основными направлениями развития сети автомобильных дорог города Снежинска являются:

- реконструкция наиболее загруженных автомобильных дорог и перевод их в более высокую категорию;

- строительство новых автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия;

- капитальный ремонт существующих автомобильных дорог.

Программой строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог на период 2009 - 2011 гг. с прогнозом до 2020 года предусмотрено построить 2,35 км, реконструировать 23,07 км и капитально отремонтировать 9,84 км. автодорог общего пользования, капитально отремонтировать площадь им. Ленина 6 523 кв.м.

Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении»;

4) абзац второй раздела 4  Программы  «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«Общая сумма инвестиций составляет  – 997,044 млн. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета – 563,95 млн. руб.;

из средств областного бюджета – 331,745 млн. руб.;

из средств местного бюджета  –  101,349 млн. руб.»

5) раздел 6 Программы «Результаты реализуемой Программы» изложить в новой редакции:

«В планируемый период предусматривается:

- строительство 2,35 км новых автодорог, что позволит включить в транспортную сеть микрорайоны перспективной застройки и разгрузить существующие автодороги;

- реконструкция 23,07 км существующих улиц для приведения их характеристик в соответствие с требованиями категорий, предусмотренных Генеральным планом г. Снежинска;

- капитальный ремонт 9,84 км существующих автомобильных дорог с целью поддержания покрытий дорог в проезжем состоянии в соответствии с техническими нормативами и регламентами, площади Ленина 6 523кв.м.:

- снижение уровня аварийности на автодорогах за счет улучшения качества дорожного покрытия и оптимизации режима движения;

- снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду за счет оптимизации показателей транспортной инфраструктуры по пропускной способности и интенсивности движения»;

6) Приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска			                                                    М. Е. Железнов

Приложение

к решению Собрания депутатов г. Снежинска

от 29.12.2010 г. № 308

Приложение

городскую целевую Программу строительства, реконструкции

и капитального ремонта автомобильных дорог

на территории города Снежинска

на период 2009 - 2011 гг. (с прогнозом до 2020 г.)

Перечень мероприятий Программы

| I. Автомобильные дороги местного значения, подлежащие строительству, реконструкции |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Характеристика автомобильных дорог | Финансирование, млн. руб. |
|  |  | Протяженность (км) | а/бетон | щебень | грунт | по источникам | Всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 -2015 | 2016 -2020 |
| 1 | Строительство улицы Ломинского (от улицы Нечая до улицы Широкая) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 0,95 |  |  |  |  | 61,01 | 1,29 |  |  | 59,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 61,01 | 1,290 |  |  | 59,72 |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство улицы № 27А (от улицы Ломинского до улицы Транспортная) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 0,60 |  |  |  |  | 36,50 |  |  | 1,50 | 35,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 35,00 |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 1,50 |  |  | 1,50 |  |  |
| 3 | Строительство улицы № 28 (от улицы Ломинского до проспекта Мира) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 0,80 |  |  |  |  | 56,50 |  |  |  |  | 56,50 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 56,50 |  |  |  |  | 56,50 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция улицы Пионерская (от улицы Школьная до улицы Первомайская) в жилом поселке № 2 города Снежинска (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 0,57 |  | 0,57 |  |  | 23,37 |  |  | 0,57 | 22,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 20,00 |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 3,37 |  |  | 0,57 | 2,80 |  |
| 5 | Реконструкция улицы Уральская (от улицы Строителей до улицы Чуйкова) в жилом поселке № 2 города Снежинска (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 0,28 |  | 0,28 |  |  | 11,78 |  |  | 0,28 | 11,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 1,78 |  |  | 0,28 | 1,50 |  |
| 6 | Реконструкция улицы Пушкина (от улицы Строителей до улицы Первомайская) в жилом поселке № 2 города Снежинска (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 0,21 |  | 0,21 |  |  | 8,61 |  |  | 0,21 | 0,00 | 8,40 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 7,00 |  |  |  |  | 7,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 1,61 |  |  | 0,21 |  | 1,40 |
| 7 | Реконструкция (в т. ч. проектно-изыскательские работы) ул. Зеленая от ул. Чапаева до ул. Лесная в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,28 |  | 0,28 |  |  | 11,78 |  |  | 0,28 | 0,00 | 11,50 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 10,00 |  |  |  |  | 10,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 1,78 |  |  | 0,28 |  | 1,50 |
| 8 | Реконструкция улицы Молодежная в жилом поселке № 2 города Снежинска (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 0,36 |  | 0,36 |  |  | 14,76 |  |  | 0,36 | 0,00 | 14,40 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 10,00 |  |  |  |  | 10,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 4,76 |  |  | 0,36 |  | 4,40 |
| 9 | Реконструкция улицы Северная в жилом поселке № 2 города Снежинска (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 1,33 |  | 1,33 |  |  | 54,53 |  |  | 1,33 | 53,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 40,00 |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 14,53 |  |  | 1,33 | 13,20 |  |
| 10 | Реконструкция улицы Чуйкова (от улицы Забабахина до улицы Чкаловская) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 0,45 | 0,30 |  | 0,15 |  | 18,485 | 1,44 |  | 17,045 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 1,44 | 1,44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 17,045 |  |  | 17,045 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция улицы Феоктистова (от проспекта Щелкина до улицы Ломинского) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 1,50 | 1,50 |  |  |  | 88,30 |  |  |  |  | 88,30 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 78,00 |  |  |  |  | 78,00 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 10,30 |  |  |  |  | 10,30 |
| 12 | Реконструкция улицы Транспортная (от улицы Дзержинского до улицы Широкая) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 1,96 | 1,96 |  |  |  | 115,00 |  |  |  |  | 115,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 70,00 |  |  |  |  | 70,00 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 35,00 |  |  |  |  | 35,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 10,00 |  |  |  |  | 10,00 |
| 13 | Реконструкция проспекта Мира (от улицы Нечая до улицы Широкая) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 0,95 | 0,95 |  |  |  | 89,15 |  |  | 1,15 | 25,00 | 63,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 40,00 |  |  |  |  | 40,00 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 40,00 |  |  |  | 20,00 | 20,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 9,15 |  |  | 1,15 | 5,00 | 3,00 |
| 14 | Реконструкция автодороги 1В (от КПП-1 до поворота на пос. Сокол) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 6,75 | 6,75 |  |  |  | 169,50 |  |  |  |  | 169,50 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 110,00 |  |  |  |  | 110,00 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 9,50 |  |  |  |  | 9,50 |
| 15 | Реконструкция автодороги 1К (от автодороги 1В до автодороги Касли-Тюбук) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 3,59 | 3,59 |  |  |  | 92,00 |  |  |  |  | 92,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 56,00 |  |  |  |  | 56,00 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 30,00 |  |  |  |  | 30,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 6,00 |  |  |  |  | 6,00 |
| 16 | Реконструкция улицы Широкая (от улицы Транспортная до КПП-2) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | 3,60 | 3,60 |  |  |  | 92,00 |  |  |  |  | 92,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 56,00 |  |  |  |  | 56,00 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 30,00 |  |  |  |  | 30,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 6,00 |  |  |  |  | 6,00 |
| 17 | Реконструкция автодороги по улице Ломинского города Снежинска с устройством гостевых автостоянок на 26 машиномест | 0,74 | 0,74 |  |  |  | 1,010914 |  | 1,010914 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 1,010914 |  | 1,010914 |  |  |  |
| 18 | Реконструкция внутриквартального проезда по улице Забабахина города Снежинска с устройством гостевой автостоянки на 22 машиноместа | 0,50 | 0,50 |  |  |  | 1,448503 |  | 1,448503 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 1,448503 |  | 1,448503 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу: | 25,42 | 19,89 |  |  |  | 945,734417 | 2,73 | 2,459417 | 22,725 | 207,22 | 710,60 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 563,95 | 2,73 |  |  | 94,72 | 466,50 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 299,045 |  |  | 17,045 | 90,00 | 192,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 82,739417 |  | 2,459417 | 5,680 | 22,50 | 52,10 |
| II. Автомобильные дороги местного значения, подлежащие капитальному ремонту |
| 19 | Выполнение работ по капитальному ремонту автодорог бульвара Свердлова и улицы 40 лет Октября от б. Свердлова до ул. Победы | 3,24 | 3,24 |  |  |  | 14,044995 |  | 14,044995 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 14,044995 |  | 14,044995 |  |  |  |
| 20 | Выполнение работ по капитальному ремонту участка автодороги подъезда к г.Снежинску от автодороги Тюбук - Кыштым | 1,65 | 1,65 |  |  |  | 8,805725 |  | 2,459000 | 6,346725 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 6,346725 |  |  | 6,346725 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 2,459000 |  | 2,459000 |  |  |  |
| 21 | Выполнение работ по капитальному ремонту участка автодорог ул.Забабахина и Комсомольская | 2,69 | 2,69 |  |  |  | 2,106000 |  | 2,106000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 2,106000 |  | 2,106000 |  |  |  |
| 22 | Капитальный ремонт площади Ленина | 6523 кв.м. | 6523 кв.м. |  |  |  | 5,391997 |  |  | 5,391997 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 5,391997 |  |  | 5,391997 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Капитальный ремонт проезжей части ул. Комсомольская от 40 лет Октября до ул. Мира | 0,56 | 0,56 |  |  |  | 3,022095 |  |  | 3,022095 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 3,022095 |  |  | 3,022095 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Капитальный ремонт проезжей части ул. Забабахина от ул. Ломинского до ул. Мира | 0,46 | 0,46 |  |  |  | 5,581707 |  |  | 5,581707 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 5,581707 |  |  | 5,581707 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Капитальный ремонт проезжей части ул.Комсомольская от ул.Мира до ул.Чуйкова | 0,61 | 0,61 |  |  |  | 4,726726 |  |  | 4,726726 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 4,726726 |  |  | 4,726726 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Капитальный ремонт проезжей части ул. Забабахина от ул.Мира до ул.Чуйкова | 0,63 | 0,63 |  |  |  | 7,630750 |  |  | 7,630750 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 7,630750 |  |  | 7,630750 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу: | 9,84 | 9,84 |  |  |  | 51,309995 |  | 18,609995 | 32,700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 32,70000 |  |  | 32,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 18,609995 |  | 18,609995 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 35,26 | 29,73 |  |  |  | 997,044412 | 2,73 | 21,069412 | 55,425 | 207,22 | 710,60 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 563,9500 | 2,73 |  |  | 94,72 | 466,50 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 331,74500 |  |  | 49,745 | 90,00 | 192,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 101,349412 |  | 21,069412 | 5,680 | 22,50 | 52,10 |